# WZÓR

# Umowa dla zadania :

# Przebudowy i nadbudowy budynku użyteczności publicznej w Łękach Dukielskich (budynek byłej szkoły w Myszkowskim).  spisana   w dniu…………………………  pomiędzy  ........................................................................................................................

# NIP :…………………….. REGON  ………………………………… reprezentowaną przez :

- ……………………………………………………………., zwany dalej Zamawiającym

a  firmą  ………………………………………………………………………………………

NIP ……………………………….

reprezentowaną przez :

- ……………………………- Właściciel, zwany dalej Wykonawcą

§ 1

1.Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie art. 4 ust.8 prawa zamówień publicznych

2.Przedmiotem umowy jest : ………………………………………………………………… wg  kosztorysu ofertowego  stanowiącego zał. nr 2 do umowy.

3.Zakres robót budowlanych zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym Zał. Nr 1 do umowy.

§ 2

1.Termin rozpoczęcia robót objętych umową ustala się na dzień   ………………………...

2.Termin zakończenia robót objętych umową ustala się na dzień  ………………………...

§ 3

1.Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy ustala się na dzień …………………. 2.Inspektorem Nadzoru upoważnionym przez Gminę Dukla będzie Pan ………………….

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.

2.Wykonawca przedłoży atesty i certyfikat na materiały które ulegną wbudowaniu.

3.Z upoważnienia Wykonawcy roboty prowadził będzie Kierownik Budowy

Pan  ………………………………….

3. Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt zagospodarowanie placu budowy, drogi dojazdowe, urządzenia i obiekty, zapewni warunki bezpieczeństwa a także ubezpieczy budowę, roboty z tytułu szkód które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami  losowymi.

4.Wykonawca bezpośrednio po wykonaniu robót /nie później jednak niż w terminie 3 dni /

uporządkuje teren. W przypadku nie uporządkowania terenu, Zamawiający obciąży

Wykonawcę kosztami sprzątania.

§ 5

1.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą wynosi :

1/ netto:     ……………………………..

słownie :

23 % VAT ………………….

2/ brutto :   ………………………………….

słownie :  ……………………………….

2.Nośniki kosztów :

1/ roboczogodzina netto

2/ koszty ogólne do roboczogodziny netto

3/ zysk (od roboczogodziny netto)

Razem roboczogodzina brutto

3.Faktura Wykonawcy wystawiona na podstawie końcowego protokołu odbioru robót będzie     płatna przelewem przez  Inwestora,  w terminie do 30 dni od daty otrzymania, na konto Wykonawcy podanej na fakturze.

§ 6

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela 36  miesięcy gwarancji od dnia końcowego odbioru robót, wg zasad określonych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu gwarancji, o którym mowa w ust.1.

- Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego. Przed wyznaczeniem terminu o który mowa, Zamawiający powinien zasięgnąć opinii Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązków wynikających z gwarancji w terminie wyznaczonym na podstawie ust. 3, wówczas Zamawiający zleci wykonanie usunięcia wad osobom trzecim, a zapłata za te roboty w pierwszej kolejności nastąpi  z zabezpieczenia należytego wykonania robót.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji, Wykonawca dokonał usunięcia istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowa od chwili odbioru robót wykonanych w ramach gwarancji.

- Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenie uprawnień

z tytułu rękojmi przez okres 2 lata od dnia końcowego odbioru robót całego zadania   inwestycyjnego

§ 7

1.Strony ustalają , że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy .

2.Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru w ciągu 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia go osiągnięciu gotowości do odbioru.

3.Czynności odbioru zostaną zakończone najpóźniej w 3 dni od daty rozpoczęcia odbioru

z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu .

4.Z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane    w toku odbioru .

5.Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu  przysługują następujące uprawnienia:

1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy w protokole  odbioru termin     ich usunięcia,

2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a/ jeżeli nie uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6.Za termin zakończenie robót uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego   robót.

7.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad,

o których mowa w ust.5, oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 8

Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane

w następujących wypadkach i wysokościach :

- Wykonawca płaci Zamawiającemu  kary umowne :

1/ za zwłokę w zakończeniu robót oraz za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych podczas     odbioru robót, w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki ,za cały zakres umowy,

2/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 50 % wynagrodzenia umownego, za cały zakres umowy,

- Zamawiający  zapłaci Wykonawcy kary umowne :

1 / za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz przeprowadzeniu odbioru w wysokości

0,2 % wynagrodzenie umownego za każdy dzień zwłoki .

3.Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych .

§ 9

1.Zamawiający  może odstąpić od umowy, jeżeli :

1/ Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 tydzień.

2/ Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie realizuje przedmiotu umowy  zgodnie z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne .

3/ W innych przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym .

2.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający  może odstąpić od umowy w terminie 1 tygodnia od powzięcia wiadomości   o powyższych okolicznościach . W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie  wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy , Zamawiający  zobowiązany jest do :

1/ dokonania  odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty faktycznie      wykonane,

2/ protokolarnego przejęcia terenu budowy .

- W razie odstąpienia od umowy , Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

§10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu  Cywilnego, Prawa Budowlanego.

§11

Wszelkie mogące wyniknąć na tle umowy spory rozstrzygać będą Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiący egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§13

Integralną część umowy stanowi zał. Nr 1 przedmiar robót, zał. Nr 2  kosztorys .

Zamawiający ;				                                                  Wykonawca ;