UCHWAŁA NR XXXV/225/05

RADY MIEJSKIEJ W DUKLI

Z DNIA 17 CZERWCA 2005 ROKU

W SPRAWIE WPROWADZENIA NOWYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY DUKLA.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ. U z 2001 roku, Nr. 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z § 3 uchwały Nr XX/142/04 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Dukla - Rada Miejska w Dukli uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/142/04 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Dukla, w zestawieniu zbiorczym zadań inwestycyjnych, planowanych do realizacji w Gminie Dukla w latach 2004 – 2006, na stronie 78 dodaje się pkt. 37 – 39 o brzmieniu:

| 37 | Odbudowa szlaków pieszych pomiędzy zabytkowym Ratuszem a Zespołem Pałacowo Parkowym w Dukli |
| --- | --- |
| 38 | Zagospodarowanie centrum Dukli poprzez budowę parkingu samochodowego przy ul. Cmentarnej – półka III |
| 39 | Podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi Zboiska poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego |

§ 2

Ustala się harmonogram realizacji zadań:

- Odbudowa szlaków pieszych pomiędzy zabytkowym Ratuszem a Zespołem Pałacowo Parkowym w Dukli: rozpoczęcie zadania sierpień 2005, zakończenie zadania październik 2005.

- Zagospodarowanie centrum Dukli poprzez budowę parkingu samochodowego przy ul. Cmentarnej – półka III, działka: rozpoczęcie zadania sierpień 2005, zakończenie zadania październik 2005.

- Podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi Zboiska poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego: rozpoczęcie zadania sierpień 2005, zakończenie zadania październik 2005.

§ 3

Ustala się wartość realizowanych zadań:

- Odbudowa szlaków pieszych pomiędzy zabytkowym Ratuszem a Zespołem Pałacowo Parkowym w Dukli  na kwotę 104.079,19 zł.

- Zagospodarowanie centrum Dukli poprzez budowę parkingu samochodowego przy ul. Cmentarnej – półka III  na kwotę 246.512,94 zł.

- Podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi Zboiska poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego na kwotę 62.718,02 zł.

§ 4

Na wykonanie zadań określonych w paragrafie 3 uchwały zabezpiecza się środki finansowe w budżecie Gminy Dukla na rok 2005.

§ 5

Traci moc uchwała nr XXXII/212/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych do Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Dukla.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.