UMOWA                                        /Projekt/

dla zadania: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Dukla w 2017 roku”:

zawarta w dniu  ……………………2017 roku pomiędzy:

Gminą Dukla, 38-450 Dukla, Trakt Węgierski 11, NIP: 684-23-64-450, Regon: 370440531reprezentowaną przez:

Andrzeja Bytnara – Burmistrza Dukli,  zwaną dalej Zamawiającym,

a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1. Przedmiot i zakres umowy.

- Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), na realizację zadania pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Dukla w 2017 roku:

- Przebudowa dróg wewnętrznych nr ewid. 1585 i 1587 (wykonanie nakładki asfaltowej),                               w miejscowości  Cergowa,

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1547 (wykonanie nakładki asfaltowej), w miejscowości Cergowa,

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 106 (wykonanie nakładki asfaltowej),w miejscowości Chyrowa,

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 807 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Iwla,

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 808/2 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Iwla,

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 820 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Iwla,

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 656 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Lipowica,

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 668 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Lipowica;

- Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 2125 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Łęki Dukielskie,

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 396 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Łęki Dukielskie (Myszkowskie),

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 347 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Olchowiec,

- Przebudowa drogi gminnej nr ewid.545 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Zboiska,

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid.1326 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Teodorówka;

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 541 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości  Nadole,

- Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 830 (wykonanie nakładki asfaltowej) w  miejscowości Łęki Dukielskie (Łazy),

- Przebudowa drogi gminnej  nr ewid. 171 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Dukla),

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 434/13, 495/2, (wykonanie nakładki asfaltowej)                           w miejscowości Dukla,

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid.124 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Dukla.

- Przedmiar robót i kosztorys ofertowy stanowią załączniki do umowy: nr 1 i nr 2.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiarem robót, mapą ewidencyjną oraz mapą uzbrojenia podziemnego oraz przedmiotem umowy  i nie wnosi do nich uwag.

§ 2.Realizacja umowy przy udziale podwykonawców (jeśli dotyczy).

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług PODWYKONAWCOM pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy 14 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej                z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany                            w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawst-wo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 3 powyżej.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10 powyżej Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,                          o których mowa w ust. 11 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 5, 8, 10 powyżej przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

- Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia                           i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy                       z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

§ 3. Termin realizacji.

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 sierpnia 2017 roku.

- Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo dysponowania terenem w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

§ 4. Przedstawiciele stron.

- Nadzór inwestorski nad realizacją zadania ze strony Zamawiającego sprawować   będzie:

………………………………………………………….

- Przedstawicielem ze strony Wykonawcy na budowie będzie:

…………………………………….. posiadający uprawnienia budowlane: ……………………,                                                               § 5. Obowiązki Wykonawcy.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- protokolarne przejęcie placu budowy w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 i rozpoczęcie robót nie później niż do 5 dni od daty przejęcia placu budowy,

- odpowiednie zabezpieczenie placu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi oraz innymi, zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

- prowadzenie dokumentacji budowy,

- sporządzenie i zatwierdzenie Planu organizacji ruchu o ile wymagać tego będzie realizacja prac budowlanych, Projektu organizacji robót oraz harmonogramu rzeczowo - finansowego   i dostarczy je Zamawiającemu przed wejściem w teren, do zatwierdzenia przez zamawiającego

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi oraz sztuką budowlaną

- zastosowanie do realizacji przedmiotu umowy materiałów odpowiadających jakościowo 
i technicznie wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  w budownictwie zgodnie                z zaleceniami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją techniczną,

- zabezpieczenie frontu robót przed dostępem osób nieupoważnionych, oznakowanie 
i zabezpieczenie terenu budowy i utrzymywanie go we właściwym stanie przez cały okres trwania realizacji przedmiotu umowy,

- informowanie Zamawiającego o wszystkich przeszkodach, które miałyby wpływ na przebieg robót,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- uporządkowania  terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji zamówienia – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu zgodnego z umową,

- naprawienia i pokrycia szkód względem osób trzecich powstałych w związku  i przy realizacji umowy.

- wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem frontu robót i dozoru wykonywanych robót w ramach umowy, od dnia ich rozpoczęcia do dnia odbioru przez  Zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na tok realizacji inwestycji i jakość robót oraz opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, w tym                       w zakresie ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa osób trzecich  i bezpieczeństwa pracy oraz ponosi wszelkie opłaty i koszty, w tym koszty należnych osobom trzecim odszkodowań za naruszenie obowiązujących norm  i przepisów a także ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy,

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu, zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu zamówienia, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

- Wykonawca poniesie we własnym zakresie wszelkie dodatkowe koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy, a w szczególności:

  - urządzenia terenu budowy, zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu budowy i terenu prowadzonych robót, ochrony mienia i zachowania warunków bezpieczeństwa,

  - sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - transportu,

  - składowania gruzu, złomu itp.,

  - likwidacji budowy i uporządkowania terenu budowy.

  - inne niezbędne koszty.

§ 6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto; w kwocie ......................zł, (słownie złotych: ................................).

- Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy: ......................................

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane .

- 30 % wysokości zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie rękojmi za wady .

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane. Pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 7. Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia.

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 ust. 1 pkt 1-18 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe:

- Przebudowa dróg wewnętrznych nr ewid. 1585 i 1587 (wykonanie nakładki asfaltowej)              w miejscowości  Cergowa:

brutto:…………………………….zł,
słownie:………………………………………………………………zł.
Płatne ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie ………………zł oraz z budżetu Gminy Dukla                           w kwocie ………………….. zł,

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1547 (wykonanie nakładki asfaltowej),                                            w miejscowości Cergowa:

brutto:…………………………….zł,
słownie:………………………………………………………………zł.
Płatne ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie ………………zł oraz z budżetu Gminy Dukla                           w kwocie ………………….. zł

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 106 (wykonanie nakładki asfaltowej), w miejscowości Chyrowa:

brutto:…………………………….zł,
słownie:………………………………………………………………zł.
Płatne ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie ………………zł oraz z budżetu Gminy Dukla                           w kwocie ………………….. zł,

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 807 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Iwla:

brutto:…………………………….zł,
słownie:………………………………………………………………zł.
Płatne ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie ………………zł oraz z budżetu Gminy Dukla                           w kwocie ………………….. zł,

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 808/2 (wykonanie nakładki asfaltowej)                                                           w miejscowości Iwla:

brutto:…………………………….zł,
słownie:………………………………………………………………zł.
Płatne ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie ………………zł oraz z budżetu Gminy Dukla                           w kwocie ………………….. zł,

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 820 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Iwla:

brutto:…………………………….zł,
słownie:………………………………………………………………zł.
Płatne ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie ………………zł oraz z budżetu Gminy Dukla                           w kwocie ………………….. zł,

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 656 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Lipowica:

brutto:…………………………….zł,
słownie:………………………………………………………………zł.
Płatne ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie ………………zł oraz z budżetu Gminy Dukla                           w kwocie ………………….. zł,

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 668 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Lipowica:

brutto:…………………………….zł,
słownie:………………………………………………………………zł.
Płatne ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie ………………zł oraz z budżetu Gminy Dukla                           w kwocie ………………….. zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 2125 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Łęki Dukielskie:

brutto:…………………………….zł,
słownie:………………………………………………………………zł.
Płatne ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie ………………zł oraz z budżetu Gminy Dukla                           w kwocie ………………….. zł,

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 396 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Łęki Dukielskie (Myszkowskie):

brutto:…………………………….zł,
słownie:………………………………………………………………zł.
Płatne ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie ………………zł oraz z budżetu Gminy Dukla                           w kwocie ………………….. zł,

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 347 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Olchowiec:

brutto:…………………………….zł,
słownie:………………………………………………………………zł.
Płatne ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie ………………zł oraz z budżetu Gminy Dukla                           w kwocie ………………….. zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 545 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Zboiska:

brutto:…………………………….zł,
słownie:………………………………………………………………zł.
Płatne ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie ………………zł oraz z budżetu Gminy Dukla                           w kwocie ………………….. zł,

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid.1326 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Teodorówka:

brutto:…………………………….zł,
słownie:………………………………………………………………zł.
Płatne ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie ………………zł oraz z budżetu Gminy Dukla                           w kwocie ………………….. zł,

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 541 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości  Nadole:

brutto:…………………………….zł,
słownie:………………………………………………………………zł.
Płatne ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie ………………zł oraz z budżetu Gminy Dukla                           w kwocie ………………….. zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 830 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości  Łęki Dukielskie - Łazy:

brutto:…………………………….zł,
słownie:………………………………………………………………zł.

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 171 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Dukla):

brutto:…………………………….zł,
słownie:………………………………………………………………zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 434/13, 495/2, 496/2 (wykonanie nakładki asfaltowej)                           w miejscowości Dukla:

brutto:…………………………….zł,
słownie:………………………………………………………………zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr ewid.124 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Dukla:

brutto:…………………………….zł,
słownie: ………………………………………………………………. zł.

Razem:

brutto:    …………………………….  zł,

słownie :  …………………………………………………………………. zł.

- Całkowite wynagrodzenie kosztorysowe, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,  a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wynagrodzenie zasadnicze pracowników nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego                        w danym roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- Wykonawca oświadcza, że środki finansowe za złożoną fakturę należy przekazać na konto                                   Nr .....................................................   prowadzone w banku ................................................................

§ 8. Tryb płatności.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne jednorazowo na podstawie wystawionej faktury końcowej.

- Realizacja płatności: na podstawie faktury z dołączonym protokołem odbioru robót, potwierdzającym zakres wykonanych robót – przelewem w terminie 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, przy czym za dzień zapłaty uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu                      w banku przez Zamawiającego.

- Przed złożeniem faktury końcowej przez wykonawcę (Lidera Konsorcjum), udokumentuje całkowite zaspokojenie roszczeń w stosunku do Partnera Konsorcjum lub Podwykonawców, albo dalszych Podwykonawców z tytułu wykonania robót objętych niniejszą umową. Udokumentowanie zaspokojenia roszczeń może odbyć się przez przedstawienie dowodów zapłaty należności Partnerowi Konsorcjum lub Podwykonawcom.

§ 9. Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę.

- Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3 a pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę  w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną listę pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami, która stanowić będzie załącznik do umowy.

- Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane Pracownikami, wymienione                              w załączniku nr 2 do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”.

- Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy, oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa                           w ustawie z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami. W celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w niniejszym punkcie Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów potwierdzających, że Pracownicy świadczący usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 5. są zatrudnieni na umowę o pracę, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.

- W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego                     w realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w siwz z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę.                        O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.

- Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów   o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.

- Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami.

§ 10. Kary umowne.

Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy  dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji –                       w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,3% wartości umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień braku lub nieterminowej zapłaty;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,3 % wartości umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia przedłożenia w/ w dokumentu;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, - w wysokości 0,3% wartości umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia przedłożenia w/w dokumentu;

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,3% wartości umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w zmianie umowy o podwykonawstwo;

- za nie przedłożenie w określonym terminie kopii umowy o pracę osób wykonujących czynności osób wykonujących pracę przy realizacji zamówienia, w wysokości 0,5%  całkowitego wynagrodzenia brutto określonego zawartej umowie.

- Kwota odpowiadająca wysokości naliczonych kar umownych może  zostać potrącona ze zobowiązań Zamawiającego  wobec Wykonawcy.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

§ 11. Odstąpienia od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób różny od opisanego w umowie                      i dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego,

- Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni.

- Wykonawca przekroczył termin wykonania zamówienia o 15 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli  Zamawiający:

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem  i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 12. Odbiory i procedury.

  - Strony postanawiają, że Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość całego przedmiotu umowy do odbioru.

  - Zamawiający wyznaczy termin odbioru do 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę osiągnięcia gotowości części lub całego przedmiotu umowy do odbioru.

  - Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru końcowego do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może:

  - odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

  - powierzyć poprawienie lub wykonanie części przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót wadliwie wykonanych.

  - Zamawiający wyznacza terminy przeglądów robót przedmiotu umowy w okresie rękojmi  i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin do ich usunięcia.

  - W razie stwierdzenia podczas przeglądów, o których mowa w ust. 5 wad i usterek, Zamawiający wyznaczy termin pokontrolnego stwierdzenia usunięcia tych wad i usterek.

§ 13. Gwarancja i rękojmia.

  - Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonanie robót objętych umową, w tym użyte materiały                i urządzenia, na okres ……......…. miesięcy licząc od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy  i przejęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego na podstawie protokołu robót podpisanego przez strony umowy.

  - Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, użyte materiały zostaje rozszerzona na okres równy okresowi udzielonej w ust. 1 gwarancji.

  - Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie według zasad określonych                               w artykułach 577 do 581 Kodeksu Cywilnego.

§ 14. Postanowienia końcowe.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

- Zamawiający nie dopuszcza cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji uzyskanych w trakcie realizacji robót budowlanych.

- Wszelkie mogące wyniknąć na tle umowy spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                              WYKONAWCA: