# Umowa dla zadania /projekt/:

Modernizacja szlaku żółtego po polskiej stronie, w ramach realizowanego projektu „Przez górkę do sąsiada”

zawarta w dniu………………………. 2017 roku  w Dukli pomiędzy,

Gminą Dukla, Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, NIP: 684-23-64-450, Regon: 370440531

reprezentowaną przez Andrzeja Bytnara – Burmistrza Dukli,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………….

NIP:                           , Regon:

reprezentowana przez: ………………………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą,

zwane również dalej Stronami.

§ 1

- Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt.8 prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) oraz Zarządzeniem Burmistrza Dukli nr 60/2015 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalania regulaminu procedur udzielenia zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Przedmiotem umowy jest : Modernizacja szlaku żółtego po polskiej stronie, w ramach realizowanego projektu „Przez górkę do sąsiada” wg opisu przedmiotu zamówienia, dołączonych załączników oraz ustaleniami  z Zamawiającym. Zakres robót budowlanych zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załączniki od nr 1-12:

- Zał. nr 1 Tablica informacyjna trójstronna DL w Olchowcu – 1 szt.,

- Zał. nr 2 Tablica informacyjna 2 szt.,

- Zał. nr 3 Tablica informacyjna Olchowiec 1 szt.,

- Zał. nr 3 Miejsce na ognisko otwarte z 8 wolnostojącymi ławami – 2 szt.,

- Zał. nr 4 Zestawienie elementów drewnianych i stalowych ławy bez fundamentów,

- Zał. nr 6 Kładki przez jary o długości 5m i 10 m,

- Zał. nr 7 Drogowskaz – 5 szt.,

- Zał. nr 8 Schemat ścieżki przyrodniczo-kulturowej Olchowiec,

- Zał. nr 9 Przedmiar kosztorysu Parkuj i jedź,

- Zał. nr 10 Przedmiar kosztorysu kładka 10 m str. 1,

- Zał. nr 11 Przedmiar kosztorysu kładka 10 m str. 2,

- Zał. nr 12 Przedmiar kosztorysu kładka 5 m.

- Wykonanie zadania polegającego na: Modernizacji szlaku żółtego po polskiej stronie. Polegać ona będzie na wydzieleniu z jego części ścieżki przyrodniczo-kulturowej „Olchowiec” i rozszerzeniu jej o dodatkową część nową. Ścieżka będzie mieć kształt pętli, a jej długość 11,5 km. Na ścieżce powstanie 15 przystanków (mapka poglądowa w załączeniu).  W ramach realizacji zadania wykonać trzeba:

- Tablicę trójstronną, zamocowana na drewnianym stelażu, nie przekraczającą wymiarów: 85x120 cm(projekt zwymiarowanej tablicy w załączeniu). Na tablicy znajdzie się opis ścieżki przyrodniczo-kulturowej "Olchowiec" z schematem jej przebiegu z zaznaczonymi przystankami, opisy w języku polskim, słowackim, angielskim. Tablica zostanie postawiona na początku ścieżki przyrodniczo-kulturowej w Olchowcu  na działce nr     (projekt zwymiarowanej tablicy w załączeniu). Tekst, zdjęcia i ryciny zostaną dostarczone, do wykonania projekt tablicy.

- Dwie tablice informacyjne zamocowane na drewnianym stelażu, nie przekraczająca wymiarów: 85x120 cm (Projekt zwymiarowanej tablicy w załączeniu). Tablice zostaną postawione na ścieżce przyrodniczo- kulturowej- przystanek nr 6 i nr 13 (mapka poglądowa w załączeniu).  Tekst, zdjęcia i ryciny zostaną dostarczone, do wykonania projekty tablic.

- Tablica informacyjna zamocowana na drewnianym stelażu, nie przekraczająca wymiarów: 85x120 cm (projekt zwymiarowanej tablicy w załączeniu). Tablica zostanie umiejscowiona w pasie drogowym drogi gminnej w pobliżu zabytkowej chyży w Olchowcu, w której mieści się Izba Pamięci kultury łemkowskiej - przystanek nr 14 (mapka poglądowa w załączeniu).Tekst, zdjęcia, mapy i ryciny zostaną dostarczone, do wykonania projekt tablicy.

- Miejsce na ognisko niezadaszone - Olchowiec z 8 ławami (przystanek nr 5) i Baranie-Stavok – z 8 ławami (przystanek nr 7) – mapka poglądowa,  przygotowane wg załączonej wizualizacji. Zestawienie elementów drewnianych i metalowych dla 1 ławy wolnostojącej w załączeniu.

- Numerowane punkty przystankowe -umiejscowione na każdym przystanku (mapka poglądowa) – 15 szt. Osadzenie w gruncie numerowego punktu zaprojektowanego z ocynkowanego zimnogiętego ceownika wbitego w grunt na głębokość 80 cm. W części wystającej ponad poziom zamocować 2 śrubami M10 słupek o 100 mm z poprzeczką o 100 mm. Zadaszenie w formie daszka z pojedynczego gontu mocowanego do skośnie przyciętego szczytu słupa i końców poprzeczki. W miejscu połączeń słupka z poprzeczką w obu okrąglakach wykonać gniazdo gł. 2,5 cm.

- Drogowskazy wykonane zgodnie z załączonym zwymiarowanym rysunkiem (zaznaczone na mapce poglądowej) – 5 szt.

- Budowa kładki przez mały jar o dł. 5 m (między przystankiem nr 4 i 5 na mapie poglądowej) – projekt kładki w załączeniu, przedmiar kosztorysu w załączeniu.

- Budowa kładki przez jar o dł. 10 m (przystanek nr 5 na mapie poglądowej) - projekt kładki w załączeniu, przedmiar kosztorysu w załączeniu.

- Punkt "Parkuj i jedź" w Olchowcu znajdujący się przy tablicy informacyjnej trójstronnej rozpoczynający ścieżkę przyrodniczo- kulturową. Wymiary punktu: 10x8m ( plan sytuacyjny w załączeniu).  Przedmiar kosztorysu w załączeniu.

- Oznakowanie w terenie trasy ścieżki przyrodniczo-kulturowej „Olchowiec) – 11,5 km – znakarz z uprawnieniami (mapa poglądowa w załączeniu).

- Skasowanie części dotychczasowego szlaku żółtego, polegające na usunięciu słupków ze znakami informacyjnymi i znaków informacyjnych na drzewach o szlaku żółtym na całej długości kasowanego szlaku żółtego – 2,5 km – znakarz z uprawnieniami (mapa poglądowa w załączeniu).

- Prace saperskie na trasie ścieżki. Oczyszczenie terenu w miejscu robót ziemnych z pozostałości z okresu II wojny światowej oraz sprawdzenie odcinka trasy na długości 7 km i szerokości co najmniej 2 m.

- Usuniecie zakrzaczeń i zabezpieczenie drzew stwarzających zagrożenie na trasie ścieżki 7 km – pilarz z uprawnieniami.

- Tabliczki na drogowskazy, zawierające informacje o odległościach w terenie według wzoru z instrukcji znakowania szlaków – 22 szt.

- Drewniane ławki bez fundamentów przy  5 punktach przystankowych, zgodnie z mapką poglądową. Zestawienie elementów drewnianych i metalowych dla 1 ławy wolnostojącej w załączeniu.

- Wszystkie elementy drewniane, o których mowa w punkcie od 1-8 muszą być zakonserwowane preparatem do drewna oraz pomalowane środkiem zabezpieczającym przed nasiąkaniem wody preparatem nie zmieniającym koloru drewna.

§ 2

1.Termin rozpoczęcia prac objętych umową ustala się na dzień po  15.08.2017

2.Termin zakończenia prac objętych umową ustala się do dnia  30.09.2017r.

3. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych i trudnościami z wejściem w teren dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych

- Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt zagospodarowanie placu budowy, drogi dojazdowe, urządzenia i obiekty, zapewni warunki bezpieczeństwa, a także

- ubezpieczy budowę, roboty z tytułu szkód które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami  losowymi.

- Wykonawca posiada własny sprzęt do transportu i montażu wykonanych tablic w terenie bardzo trudnym (Magurski Park Narodowy).

- Wykonawca bezpośrednio po wykonaniu robót /nie później jednak niż w terminie 3 dni / uporządkuje teren. W przypadku nie uporządkowania terenu, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami sprzątania.

6. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu, zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu zamówienia, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, w tym dokonał wizji w terenie.

§ 4

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą wynosi :    ……………………………..  zł brutto.

- Faktura Wykonawcy wystawiona na podstawie końcowego protokołu odbioru robót będzie płatna przelewem przez  Zamawiającego, na nr konta …………………………w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

§ 5

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela ………… miesięcy gwarancji od dnia końcowego odbioru robót, wg zasad określonych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu gwarancji, o którym mowa w ust.1.

- Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego. Przed wyznaczeniem terminu o który mowa, Zamawiający powinien zasięgnąć opinii Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązków wynikających z gwarancji w terminie wyznaczonym na podstawie ust. 3, wówczas Zamawiający zleci wykonanie usunięcia wad osobom trzecim, a kosztami obciąży Wykonawcę.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji, Wykonawca dokonał usunięcia istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru

robót wykonanych w ramach gwarancji. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenie uprawnień  z tytułu rękojmi przez okres 2 lata od dnia końcowego odbioru robót całego zadania   inwestycyjnego.

§ 6

- Strony ustalają , że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru w ciągu 5 dni od daty pisemnego zawiadomienia go osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Czynności odbioru zostaną zakończone najpóźniej w 3 dni od daty rozpoczęcia odbioru  z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

- Z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane    w toku odbioru .

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu  przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy w protokole  odbioru termin     ich usunięcia,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Za termin zakończenie robót uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego   robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, o których mowa w ust.5 oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 7

- Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które naliczane będą

w następujących wypadkach i wysokościach - Wykonawca płaci Zamawiającemu  kary umowne :

- za zwłokę w zakończeniu robót oraz za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych podczas     odbioru robót, w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, za cały zakres umowy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego, za cały zakres umowy,

- Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8

- Zamawiający  może odstąpić od umowy, jeżeli :

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 tydzień,

- Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie realizuje przedmiotu umowy  zgodnie z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- w innych przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający  może odstąpić od umowy w terminie 1 tygodnia od powzięcia wiadomości   o powyższych okolicznościach . W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie  wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający  zobowiązany jest do :

- dokonania  odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty faktycznie      wykonane,

- protokolarnego przejęcia terenu budowy .

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu  Cywilnego, Prawa Budowlanego.

§ 10

Wszelkie mogące wyniknąć na tle umowy spory rozstrzygać będą Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiący egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:				                                                  Wykonawca: