Załącznik nr 4 do ZO znak: G.042.8.1.2017

Wzór umowy

Umowa

zawarta w dniu …………. 2017 r. w Dukli została zawarta umowa pomiędzy:

Gminą Dukla z siedzibą w Dukli ul. Trakt Węgierski nr 11, 38 – 450 Dukla,

NIP: 6842364450, REGON: 370440531, reprezentowaną przez Andrzeja Bytnara – Burmistrza Dukli, zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym, a

a

..............................................................z siedzibą w ………….. adres:…………………., NIP:…………………, REGON:……………………..

reprezentowanym przez:

............................................................................ zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1. Przedmiot Umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na realizacji projektu pt. Gminny Klub Seniora w Dukli złożonego  w ramach konkursu                       nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 PO WP na lata 2014-2020 Działanie nr  8.3.

Adaptacja pomieszczeń- prace remontowo – budowlane.

- Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z Dokumentacją postępowania  o udzielenie zamówienia, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej                                          i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową. Dokumenty, o których mowa wyżej stanowią integralną część Umowy.

- Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony uzgadniają, iż w przypadku niezgodności                      w zapisach ustępy 1-2, rozstrzygać będzie w kolejności: przedmiar robót, udzielone wyjaśnienia w zakresie przedmiotu zapytania, STWiOR.

- Wykonawca przed podpisaniem Umowy zapoznał się z wszelką dokumentacją dotyczącą realizacji Przedmiotu Umowy dostępną przed zawarciem Umowy i wszelkimi materiałami otrzymanymi od Zamawiającego oraz oświadcza, że nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń                          a także, że jest ona kompletna i pozwala na pełną realizację Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, personel, siły i środki potrzebne do należytego wykonania Umowy i działa w tym zakresie jako profesjonalista.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami budowlanymi, sztuką budowlaną oraz polskimi normami. W razie wątpliwości parametry techniczne Przedmiotu Umowy odpowiadać powinny obowiązującym w tym zakresie standardom.

- Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych                  z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiający zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z określonego zakresu robót, bez odszkodowania dla Wykonawcy lub wprowadzenia robót zamiennych, za powiadomieniem Wykonawcy złożonym z odpowiednim wyprzedzeniem, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 2. Materiały budowlane

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały budowlane (wyroby budowlane), które zostaną ujęte do realizacji projektu będącego przedmiotem umowy muszą być fabrycznie nowe, zgodne z wymaganiami projektu budowlanego, Polskimi Normami i być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych obowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oryginałów dokumentów dotyczących dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie użytych materiałów budowlanych (aprobaty, atesty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.).

- Wykonawca obowiązany jest przechowywać przez okres 5 lat faktury za użyte do wykonania Przedmiotu Umowy materiały (wyroby budowlane).

§ 3. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy

- Termin przekazania placu budowy do realizacji Przedmiotu Umowy i rozpoczęcia prac ustala się na dzień po zgłoszeniu rozpoczęcia budowy do właściwego terytorialnie nadzoru budowlanego.

- Terminy realizacji Przedmiotu Umowy zostają określone w Harmonogramie Rzeczowo – Terminowym – stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

- Termin zakończenia wszystkich robót objętych Umową ustala się na dzień 22.12.2017 r.

- Strony dopuszczają dokonywanie odbiorów częściowych robót na podstawie protokołów odbioru stwierdzających zaawansowanie robót.

- Ustala się, że odbiory częściowe będą dokonywane nie częściej niż raz w miesiącu, w terminie ustalonym przez Strony.

- Strony ustalają, że termin  z ust.3 może ulec wydłużeniu w następstwie okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, to znaczy:

- z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (np. nieprzekazaniu placu budowy                                  w terminie, błędy w dokumentacji projektowej i inne),

- z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz od Wykonawcy (np. występowanie warunków pogodowych uniemożliwiających zgodne z technologią wykonanie robót).

§ 4. Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy należy:

  - wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w §1 Umowy w oparciu o złożoną ofertę na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru, zgodnie                                           z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w terminach wynikających z Umowy.

  - realizowanie robót w kolejności i terminach określonych w Harmonogramie Rzeczowo– Terminowym,

  - wykonanie Przedmiotu Umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież oraz dostarczenie Zamawiającemu, wszystkich niezbędnych atestów,

- przestrzeganie tajemnicy służbowej i niepodawanie do wiadomości osób trzecich treści Umowy oraz dokumentacji.

- nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wykonywanych przez Wykonawcę                                                i Podwykonawców robót.

- informowanie inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót wykonania Umowy.

- udostępnianie budowy dla jej wizytacji przez przedstawiciela Zamawiającego, Autora Projektu, Instytucji Zarządzającej (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego) w całym okresie jej trwania.

- 2. Do obowiązków Wykonawcy związanych z budową należy:

- zabezpieczenie na placu budowy pomieszczeń socjalnych, warunków socjalnych spełniających wymagania określone przepisami oraz zabezpieczenie warunków bhp wynikających z przepisów prawa, w zakresie dotyczącym placu budowy.

- prowadzenie dziennika budowy od dnia wejścia Wykonawcy na teren budowy.

- wykonanie wszystkich robót i zgłoszenie ich do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania.

- pokrycie kosztów dostawy mediów niezbędnych do wykonania robót budowlanych.

- utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:

- zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego na placu budowy,

- usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy,

- wykonanie koniecznych zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót.

- wyposażenie własnych pracowników, personelu oraz innych osób, którymi posługuje się w realizacji Umowy w odzież roboczą zgodnie z wymogami BHP. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, które zatrudnia i/lub angażuje na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, przeszły szkolenie BHP i posiadają aktualne badania lekarskie. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie badań, szkoleń BHP i uprawnień branżowych właściwych pracowników, o których mowa powyżej, przed przejęciem placu budowy. Kopie tych dokumentów będą na miejscu budowy w wyznaczonym miejscu np. u kierownika budowy.

6)   prowadzenia budowy i projektu przez Wykonawcę i jego personel zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo niedopuszczenia do pracy pracowników, personelu oraz innych osób, którymi Wykonawca posługuje się w realizacji Umowy w przypadku, gdy: nie są oni wyposażeni w odzież roboczą zgodnie z wymogami BHP, znajdują się pod wpływem alkoholu bądź substancji odurzających, bądź też w inny sposób rażąco naruszają przepisy BHP lub przepisy budowlane. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia innego pracownika/osoby do wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie 24 godzin od otrzymania od Zamawiającego informacji o niedopuszczeniu pracownika/osoby do pracy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenia i szkody wywołane ww. okolicznościami przez jego pracowników lub osoby którymi posługuje się przy realizacji Umowy.

4. Do obowiązków Wykonawcy związanych z odbiorem przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy należy:

- zgłoszenie Zamawiającemu zakresu wykonanych prac do odbiorów częściowych zaawansowania robót,

- ustalenie z Zamawiającym terminu końcowego odbioru Przedmiotu Umowy,

- przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót budowlanych i przekazanie nieruchomości posprzątanej i wyczyszczonej w posiadanie Zamawiającemu po zakończeniu wszystkich robót.

5. Odpowiedzialność Wykonawcy:

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy oddany do wyłącznej dyspozycji Wykonawcy od momentu podpisania protokołu przekazania terenu pod budowę do momentu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego,

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w związku z prowadzonymi przez niego robotami.

6. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed podpisaniem Umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny w następujących formach (do wyboru):

- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- weksel.

7. Zwolnienie gwarancji dobrego wykonania Umowy będzie następowało na pisemny wniosek Wykonawcy w następujących terminach i kwotach:

- 70% kwoty gwarancji w ciągu 30 dni od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Końcowego Odbioru bez uwag lub zastrzeżeń, na pisemny wniosek Wykonawcy,

- 30% kwoty gwarancji po 30 dniach od daty upływu okresu gwarancyjnego i rękojmi oraz wcześniejszym usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 5. Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

  - przekazanie Dziennika Budowy.

  - uzyskanie i dostarczenie innych szczególnych zezwoleń przewidzianych przepisami prawa,                          a wymaganych dla wykonania przez Wykonawcę zakresu robót.

  - przekazanie terenu budowy.

  - odbiór przez Inspektora Nadzoru zgłoszonych robót ulegających zakryciu lub zanikających                           w terminie do 48 godzin od chwili zgłoszenia.

  - zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

  - protokolarny odbiór wykonanych robót w terminie do trzech dni od daty zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę.

  - terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia za wykonanie zadania.

  - zapewnienie dostawy niezbędnych mediów na plac budowy przez cały czas prowadzenia prac budowlanych, a w szczególności: wody i energii elektrycznej na wyłączny koszt Wykonawcy, rozliczany na podstawie stanów podliczników na instalacjach dostawy mediów.

§ 6. Nadzór

1. Obowiązki Kierownika Budowy pełnić będzie: …………. posiadający uprawnienia do wykonywania tej funkcji nr …… .

2. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego będzie: … .

3. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy będzie: … .

§ 7. Wynagrodzenie za Przedmiot Umowy i rozliczenia finansowe

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi: ………..….. zł (słownie: …. złotych) netto.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 do Umowy stanowi wynagrodzenie za wszystkie czynności, jakie są niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z Umową oraz zasadami wiedzy technicznej, niezależnie czy zostały wyraźnie wymienione w Umowie, czy też nie i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom.

3. Strony ustalają, że Wykonawca wystawi prawidłową fakturę VAT na podstawie: protokołu odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego, Wykonawcę i Kierownika Budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.

4. Do wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami wg stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.

5. Wynagrodzenie brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi: ………………………..….. zł (słownie: …. złotych) brutto.

6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: …… .

7. Zapłata faktury nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowej faktury Zamawiającemu na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

8. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8. Odbiór Przedmiotu Umowy

1. W czynnościach odbioru będą uczestniczyć przedstawiciel Zamawiającego, Wykonawcy i Kierownik Budowy.

2. Wykonawca zawiadamiał będzie Zamawiającego o terminie odbioru poszczególnych robót, co najmniej na 3 dni robocze wcześniej przed określonym terminem odbioru.

3. Zamawiający dokona odbioru robót w terminie wskazanym przez Wykonawcę. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać odbioru w powyższym terminie Strony ustalą wspólnie nowy termin. Celem uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że Wykonawca w żadnym wypadku nie jest uprawniony do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru.

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad istotnych, za które uważa się wady uniemożliwiające użytkowanie Przedmiotu Umowy lub prowadzenie dalszych zaplanowanych prac, Zamawiający i Wykonawca ustalą termin ich usunięcia i przerwą czynności odbioru. Po usunięciu wad istotnych Wykonawca ponownie zawiadomi Zamawiającego o terminie następnego odbioru. Przepis ust. 3 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbiorów częściowych i końcowych wad nieistotnych, za które uważa się wady umożliwiające użytkowanie Przedmiotu Umowy, lub prowadzenie dalszych zaplanowanych prac, Zamawiający i Wykonawca ustalą termin ich usunięcia. Nie wstrzymuje to czynności odbioru. Odbiór dokonany zostaje z zastrzeżeniem usunięcia stwierdzonych wad w terminie ustalonym w protokole odbioru. Przepis ust. 3 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

6. Z poszczególnych odbiorów zaawansowania robót i końcowego, sporządzony zostanie odpowiedni protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Odmowa podpisania protokołu przez Zamawiającego traktuje się jako nie odebranie przedmiotu umowy.

7. Na okoliczność stwierdzenia usunięcia wad Strony sporządzą dodatkowe protokoły.

§ 9. Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca gwarantuje, iż wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umową oraz będzie wolny od wszelkich wad.

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne budynku wygasają w terminie ........ miesięcy od dnia protokolarnego, bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady pokrywa się z podstawowym Okresem Gwarancji i wynosi ........ miesięcy.

4. Gwarancja obejmuje prace budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia                                                   i oprzyrządowanie, które Wykonawca zobowiązuje się serwisować przez okres udzielonej

gwarancji od odbioru końcowego na własny koszt. Wszelkie koszty serwisu, przeglądów i gwarancji obciążają Wykonawcę w okresie gwarancji jakości.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli prace wykonane na podstawie Umowy mają wady zmniejszające ich wartość.

6. Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad powstałych z winy Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, w terminie ustalonym przez Strony, przy założeniu, że wyznaczony termin musi być możliwy do dotrzymania uwzględniając zasadę należytej staranności w dążeniu do bezzwłocznego usunięcia wad.

7. W przypadku niepodjęcia naprawy lub nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć usterki w imieniu i na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania sądowego upoważnienia zgodnie z art. 480 kodeksu cywilnego.

8. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji jakości wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może:

  - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie za Przedmiot Umowy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

9. Termin gwarancji ulega wydłużeniu o czas, przez który Zamawiający nie mógł korzystać                                                 z Przedmiotu Umowy. Termin zostanie wskazany w protokole gwarancyjnym przez Strony.

10. Zarzut z tytułu gwarancji jakości może być podniesiony także po upływie ich terminów, jeżeli przed ich upływem Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie. Do zachowania terminów zawiadomienia o wadzie fizycznej wystarczy wysłanie przed upływem terminu listu poleconego.

11. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 10 dni kalendarzowych o:

  - zmianie siedziby lub nazwy firmy,

  - zmianie osób reprezentujących firmę,

  - zmianie numeru konta, na które należy zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

  - zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania naprawczego,

  - ogłoszeniu likwidacji,

  - zawieszeniu działalności.

§  10. Odstąpienie od Umowy i kary umowne związane z odstąpieniem od Umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku:

  - nie przejęcia przez Wykonawcę terenu przeznaczonego pod realizacje Przedmiotu Umowy bez podania uzasadnionej przyczyny,

  - nie rozpoczęcia prac budowlanych w okresie 7 dni od ustalonego terminu w harmonogramie,

  - przerwy w wykonywaniu robót budowlanych przez okres ponad 7 dni, bez podania uzasadnionej przyczyny.

2. Gdy Wykonawca mimo zastrzeżeń Zamawiającego dokonanych na piśmie wykonuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo niezgodnie z dokumentacją budowlaną. W takiej sytuacji Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu 7-dniowy termin. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Zamawiający może wedle swego wyboru odstąpić od Umowy w zakresie Przedmiotu Umowy jeszcze nie wykonanego lub od całości Umowy i powierzyć poprawienie wad lub dalsze wykonanie Przedmiotu Umowy osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydziestu tysięcy złotych).

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, wyznaczy on termin odbioru wykonanego dotychczas Przedmiotu Umowy nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni od daty odstąpienia od Umowy. Termin ten jest wiążący dla Wykonawcy. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do odbioru wykonanego Przedmiotu Umowy, protokół zdawczo – odbiorczy zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiającego. W protokole tym, w szczególności należy wskazać zakres wykonanego i niewykonanego Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wykonany Przedmiot Umowy. Przejście ryzyka uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wykonanych robót budowlanych na Zamawiającego

następuje z dniem ich odbioru albo upływu terminu odbioru, wyznaczonego zgodnie z ust. 3 powyżej.

6. Za Przedmiot Umowy prawidłowo wykonany do dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obliczone w stosunku, w jakim roboty te pozostają do całego Przedmiotu Umowy.

§ 11. Kary umowne

1. Za przekroczenie określonego w § 3 ust. 3 Umowy terminu wykonania pełnego zakresu Przedmiotu Umowy i zgłoszenia ich do odbioru, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

  - 0,20 % wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - 0,50 % wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony powyżej 30 dni kalendarzowych, z wyłączeniem kary zapłaconej za pierwszy miesiąc opóźnienia.

2. Za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

  - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia                         w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót,

  - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia                           w usunięciu wad w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) netto za każdy przypadek stwierdzenia u osób którymi posługuje się Wykonawca przy realizacji Przedmiotu Umowy, że znajdują się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

4. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 5,00% wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 za każde z poniższych naruszeń, jeżeli doszło do nich na skutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z Umową:

- zaangażowanie do wykonania Przedmiotu Umowy podwykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego;

- zastosowanie do wykonania Przedmiotu Umowy materiałów i urządzeń nie dopuszczonych do obrotu i zastosowania w budownictwie;

- zatrudnianie (zaangażowanie) pracowników (personelu) bez wymaganych prawem umów o pracę lub umów cywilno-prawnych.

5. Kary umowne określone w ust. 1–3 podlegają kumulacji. Ponadto, jeżeli Wykonawca dopuści się więcej niż raz zachowania stanowiącego podstawę do naliczenia kary umownej z tego samego tytułu, każde takie zachowanie będzie podstawą do naliczenia odrębnej kary umownej.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej kary umowne.

7. Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy                                                     z Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany w umowie będą dopuszczalne w szczególności w przypadku:

  - zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy,

  - zmiany terminu realizacji robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zmiany terminu płatności,

  - zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców                          i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty,

  - zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego, ograniczenia zakresu robót, zmiany umówionego zakresu robót),

  - zmiany umówionego zakresu robót – w przypadku (koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych),

  - zmian dotyczących realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy dla swej ważności wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i bezskuteczności.

4. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi..

5. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z Umowy strony umowy zgodnie poddają sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego.

6. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za nieważne (z mocy prawa, ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu), pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy. W takim wypadku Strony zastąpią nieważne postanowieniami innymi, ważnymi w świetle obowiązującego prawa postanowieniami, które możliwie najpełniej wywołają skutki prawne i oddadzą zamierzony cel Umowy.

7. Umowa zostaje sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po trzy egzemplarzem dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

8. W ramach Umowy Wykonawca będzie mógł zawieszać swoje banery reklamowe lub banery reklamowe podwykonawców, przy czym za każdym razem musi uzyskać wcześniejszą pisemną akceptację Zamawiającego.

9. załączniki do umowy:

- Załącznik nr 1 - Szczegółowy kosztorys ofertowy,

- Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo- terminowy.

ZAMAWIAJĄCY;                                                                                                   WYKONAWCA;