# UMOWA

zawarta  w dniu  ……………………  2019 roku w sprawie pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich – etap II,

pomiędzy Gminą  Dukla, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11,  NIP: 684-23-64-450 reprezentowaną przez Andrzeja Bytnara – Burmistrza Dukli, zwaną dalej Zamawiającym,

a ………………………………………………………………,  NIP………………………….,  REGON: …………, wpis do CEIDG/KRS zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1

1. Zamawiający  zleca  a Wykonawca  przyjmuje do wykonania na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz zarządzenia Burmistrza Dukli  Nr 60/15 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro (netto), pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania: Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dukli

2. Termin realizacji umowy:

- rozpoczęcia:   od dnia podpisania umowy z Wykonawcą,

- zakończenie:  po końcowym odbiorze wykonanego przedmiotu umowy po całkowitym rozliczeniu inwestycji z wykonawcą robót,

- wykonywanie przez okres 36 miesięcy od odbioru końcowego, w imieniu Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawców robót.

- przewidywany termin zakończenia inwestycji  – 30 listopada 2019 r.

§ 2

- Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

- analiza dokumentacji technicznej, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfikowania problemów i podjęcia działań zaradczych,

- wyegzekwowanie od projektanta uzupełnień lub poprawienie dokumentacji w trakcie realizacji robót w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji,

- zatwierdzenie, sprawdzenie i uaktualnienie harmonogramu robót Wykonawcy,

- sprawdzanie czy wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę posiadają kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenie prac budowlanych – jeżeli takie są wymagane,

- sprawdzenie czy wszystkie używane urządzenia i materiały posiadają wymagane świadectwa i certyfikaty,

- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego oraz wyceny robót,

- prowadzenie sprawozdawczości i biura nadzoru inwestorskiego w czterogodzinnym czasie pracy  i przeciętnie dwadzieścia godzin w pięciodniowym tygodniu pracy,

- organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań zwoływanych przez Zamawiającego na wniosek Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy i ich protokołowanie,

- weryfikacja, analiza i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę w związku z realizacją zadania,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów budowlanych                                   a w szczególności zapobiegania zastosowania materiałów budowlanych wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- odbiór i sprawdzenie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających: dodatkowo powinien uczestniczyć w odbiorach częściowych i końcowych jak również przygotować i brać udział w odbiorach gotowych obiektów,

- zawieszenie prowadzenia robót budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie życia lub zdrowia bądź spowodować znaczne straty materialne,

- uzgodnienie w Wykonawcą rodzaju dokumentacji powykonawczej; sprawdzenie jej                                 i zatwierdzenie do odbioru

- uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych bez domagania się dodatkowej zapłaty.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące:

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawiania ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

§ 3

- W ramach czynności określonych w § 1 ust.2 Wykonawca występuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie są niezbędne dla należytego pełnienia funkcji nadzoru i wypełniania obowiązków Wykonawcy  przewidzianych w niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania czynności wymienionych w § 1 ust. 2,

z należytą starannością w oparciu o aktualne unormowania prawne wynikające z zapisów art. 25 i 26 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane  zgodnie z obowiązującymi standardami, normami oraz etyką zawodową.

- Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to                 w szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji zadania przez wykonawcę robót.

- Celem prawidłowej realizacji niniejszej umowy strony ustanawiają następujące osoby do kontaktów:

- ze strony Wykonawcy      – ………………….,

- ze strony Zamawiającego  - Andrzej Marczyński, Leszek Bąk.

- Wykonawca wyznacza inspektora nadzoru  w osobie:

  - w zakresie branży sanitarnej:

……………………. - uprawnienia: specjalności instalacyjno-inżynieryjnej                         w zakresie sieci i instalacji sanitarnych uprawnienia nr ……………… wpis do izby samorządu zawodowego: ………………………………….. nr ………………………. termin ważności zaświadczenia o wpisie do dnia ……………………….. r.

  - w zakresie branży ogólnobudowlanej:

……………………. - uprawnienia: specjalności instalacyjno-inżynieryjnej                         w zakresie sieci i instalacji sanitarnych uprawnienia nr ……………… wpis do izby samorządu zawodowego: ………………………………….. nr ………………………. termin ważności zaświadczenia o wpisie do dnia ……………………….. r.

§ 4

Zamawiający może odstąpić od umowy, za pisemnym powiadomieniem, gdy Wykonawca nienależycie wykonuje niniejszą umowę.

§ 5

Do praw i obowiązków Zamawiającego  należy:

- zapewnienie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania inwestycyjnego.

- prawo udziału w komisjach powołanych w celu ustalenia stanu zaawansowania robót instalacyjnych.

- terminowa zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- pokrycie kosztów:

    - postępowania sądowego, którego podstawowym celem będzie obrona interesów zamawiającego,

    - innych niezbędnych kosztów (uzgodnionych z Zamawiającym) .

§ 6

      - Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………………….. zł brutto (słownie brutto: ………………………………).

      - Wykonawca nie ma prawa żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w trakcie

wykonywania usługi wystąpiły roboty nieprzewidziane, dodatkowe lub czas Inwestycji uległ wydłużeniu.

      - Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. Wartość faktur częściowych będzie proporcjonalna do wartości wykonanych w danym czasie robót budowlanych. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości umowy.

      - Wykonawca ma prawo wystawić fakturę  końcową na podstawie ostatecznego rozliczenia wykonawcy robót potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

      - Faktura jest płatna przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury wystawionej na podstawie podpisanych przez Wykonawcę i Zamawiającego: protokołu częściowego zaawansowania nadzorowanych robót lub protokołu odbioru końcowego.

      - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane                          z realizacją zakresu przedmiotu umowy.

      - Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przekazywane na rzecz osób trzecich .

§ 7

1. Strony  ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

w formie kar umownych .

2.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w niżej podanych wypadkach              i wysokościach :

1)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy  w wysokości 0,30 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego wykonania nie mniej niż 50,00 zł dziennie ,

2) za odstąpienie od umowy Wykonawcy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 50,00 % wynagrodzenia umownego .

3.  Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

4. Kary umowne w pierwszej kolejności mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8

Wszelkie sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Krośnie.

§ 9

Wykonawca zobowiązany jest zachowania poufności informacji uzyskanych w trakcie realizacji robót budowlanych.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych w niniejszą umową mają zastosowanie przepisy, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

§ 12

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd cywilny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 13

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                            WYKONAWCA: