Gmina Dukla 							                       Dukla, 04.07.2025 r.

ul. Trak Węgierski 11

38-450 Dukla

Znak: I.271.7.2025

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

„Budowa drogi gminnej przy ulicy Mikołaja Kopernika w Dukli – etap I”

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie 1. W elemencie 2 przedmiaru robót tj. ROBOTY ZIEMNE: droga, kanalizacja deszczowa, kanalizacja technologiczna w poz. 13 – 17 ilość robót ziemnych do wykonania jest złączona dla wszystkich branż. Proszę o rozdzielenie ilości robót dla każdej z branży i wpisanie ich do przedmiaru oddzielnie dla każdej branży. Jednocześnie proszę o zamieszczenie tabeli robót ziemnych dla poszczególnych branż.

Odpowiedź:  Gmina Dukla nie jest w posiadaniu podzielonego przedmiaru na poszczególne branże. Dołączony projekt budowlany pozwala jednak na rozdzielenie przez wykonawcę we własnym zakresie poszczególnych branż, w celu w/w podziału.

Pytanie 2.  Proszę o wyłączenie z terminu wykonania robót okresu zimowego i przedłużenia terminu wykonania do 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

Odpowiedź:  Zgodnie z ustaleniami z planem budżetowym na 2025 rok szacowany czas na realizację inwestycji to 5 miesięcy.

Krystyna Andruch

Burmistrz Dukli